FURGONAPP

Product Backlog priorizado

Historias de usuario ordenadas por prioridad

| Proyecto | FurgonApp · Seguridad y transporte al alcance del bolsillo |
| --- | --- |
| Integrantes | Juan Fuentes · Sebastián Méndez |
| Carrera y sede | Ingeniería Informática · Sede San Joaquín |
| Fecha y versión | Octubre 2026 · Semana 9 de 18 · Versión 1.0 |

# 1. Criterios de priorización

El backlog se prioriza con la técnica MoSCoW y el orden de desarrollo por módulos definido en la metodología: acceso, perfiles, servicios, cupos y mapas. Las funciones esenciales para el flujo principal se priorizan antes que las mejoras opcionales.

| Prioridad | Significado |
| --- | --- |
| Must | Imprescindible para el prototipo y el objetivo general. |
| Should | Importante; se incluye si el calendario lo permite. |
| Could | Deseable; queda para una versión posterior si no alcanza el plazo. |

# 2. Épicas

| Épica | Descripción |
| --- | --- |
| E1 Acceso y cuentas | Registro, inicio de sesión, permisos por rol y administración de cuentas. |
| E2 Furgonista | Perfil, vehículo, documentos, cobertura, cupos y respuesta a cotizaciones. |
| E3 Apoderado | Búsqueda por sector, cotización, reserva y contrato. |
| E4 Colegio | Institución, furgonistas asociados y notificaciones. |
| E5 Administración | Validación documental, aprobación de perfiles y estado de cuentas. |
| E6 Fuera del alcance actual | Pagos, recuperación de contraseña y verificación de correo. |

# 3. Historias de usuario

| # | ID | Épica | Historia de usuario | Prior. | Pts | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HU01 | E1 Acceso y cuentas | Como visitante quiero registrarme como apoderado, furgonista o colegio con correo y contraseña para acceder a las funciones de mi rol. | Must | 5 | S5–S8 | Implementada y probada |
| 2 | HU02 | E1 Acceso y cuentas | Como usuario registrado quiero iniciar y cerrar sesión para acceder de forma segura al panel de mi rol. | Must | 3 | S5–S8 | Implementada y probada |
| 3 | HU03 | E1 Acceso y cuentas | Como usuario quiero que el servidor verifique mi rol, la propiedad de los datos y que mi cuenta siga activa para que nadie acceda a información ajena. | Must | 8 | S5–S8 | Implementada y probada |
| 4 | HU04 | E1 Acceso y cuentas | Como administrador quiero activar o desactivar cuentas para mantener una plataforma confiable. | Must | 3 | S5–S8 | Implementada y probada |
| 5 | HU05 | E2 Furgonista | Como furgonista quiero completar mi perfil y los datos de mi vehículo (patente, marca, modelo, año, color, capacidad y foto) para ofrecer mi servicio. | Must | 5 | S6–S10 | Implementada y probada |
| 6 | HU06 | E2 Furgonista | Como furgonista quiero cargar mis documentos (licencia, antecedentes, habilitación para transportar menores y fotografías) y solicitar verificación. | Must | 8 | S6–S10 | Implementada y probada |
| 7 | HU07 | E5 Administración | Como administrador quiero revisar cada documento y aprobar o rechazar el perfil del furgonista para que solo los validados aparezcan en las búsquedas. | Must | 5 | S6–S10 | Implementada y probada |
| 8 | HU08 | E2 Furgonista | Como furgonista quiero definir mi región, comunas e instituciones atendidas para aparecer en las búsquedas correctas. | Must | 5 | S9–S12 | Implementada y probada |
| 9 | HU09 | E2 Furgonista | Como furgonista quiero ver mis cupos ocupados y disponibles calculados a partir de mis contratos activos para mantener la información al día. | Must | 3 | S9–S12 | Implementada y probada |
| 10 | HU10 | E3 Apoderado | Como apoderado quiero guardar las instituciones de mis hijos para usarlas en la búsqueda. | Must | 2 | S9–S12 | Implementada y probada |
| 11 | HU11 | E3 Apoderado | Como apoderado quiero buscar furgonistas aprobados, con cupos y cobertura en mi comuna e institución para encontrar un transporte adecuado. | Must | 5 | S9–S12 | Implementada y probada |
| 12 | HU12 | E3 Apoderado | Como apoderado quiero seleccionar mi dirección con Google Maps para que la comuna de búsqueda se obtenga automáticamente. | Must | 13 | S11–S12 | Implementada y probada |
| 13 | HU13 | E3 Apoderado | Como apoderado quiero consultar el perfil público del furgonista aprobado para decidir con confianza. | Must | 2 | S9–S12 | Implementada |
| 14 | HU14 | E3 Apoderado | Como apoderado quiero solicitar una cotización y ver una estimación de precio para conocer el valor aproximado del servicio. | Must | 5 | S9–S12 | Implementada (estimación simulada) |
| 15 | HU15 | E2 Furgonista | Como furgonista quiero revisar la solicitud y enviar una oferta dentro del margen permitido para concretar el contrato. | Must | 3 | S9–S12 | Implementada y probada |
| 16 | HU16 | E3 Apoderado | Como apoderado quiero aceptar o rechazar la oferta, y que al aceptar se reserve el cupo y se genere un contrato activo. | Must | 13 | S9–S12 | Implementada y probada |
| 17 | HU17 | E3 Apoderado | Como apoderado quiero consultar mi contrato activo para tener claridad del servicio contratado. | Must | 2 | S9–S12 | Implementada y probada |
| 18 | HU18 | E4 Colegio | Como colegio quiero registrar mi institución con logo y colores, y ver los furgonistas asociados, sin acceder a los contratos de las familias. | Should | 5 | S6–S10 | Implementada y probada |
| 19 | HU19 | E1 Acceso y cuentas | Como usuario quiero recibir notificaciones internas de solicitudes, ofertas y contratos, y marcarlas como leídas. | Should | 3 | S6–S10 | Implementada y probada |
| 20 | HU20 | E6 Fuera del alcance actual | Como apoderado quiero pagar el servicio en la plataforma. | Could | 13 | Por definir | No implementada |
| 21 | HU21 | E6 Fuera del alcance actual | Como usuario quiero recuperar o cambiar mi contraseña y verificar mi correo. | Could | 8 | Por definir | No implementada |

# 4. Ítems técnicos del backlog

| ID | Ítem | Prior. | Pts | Estado | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T01 | Validar el despliegue con Docker y PostgreSQL (no ejecutado aún, según docs/VALIDATION.md). | Must | 5 | Pendiente | S12–S15 |
| T02 | Repetir las pruebas de concurrencia de reserva de cupos contra PostgreSQL (hoy validadas con H2). | Must | 3 | Pendiente | S12–S15 |
| T03 | Ejecutar pruebas de rendimiento (carga sobre búsqueda y aceptación). | Must | 5 | Pendiente | S13–S15 |
| T04 | Definir el cifrado de datos personales en reposo ( contraseñas con BCrypt y documentos en la base de datos sin cifrar). | Should | 8 | Mecanismo definido: AES-256-GCM con AttributeConverter de JPA | S12–S14 |
| T05 | Antes de publicar: HTTPS, respaldos, límite de intentos compartido, revocación de tokens y correo. | Could | 13 | Pendiente (fuera del prototipo local) | Por definir |
| T06 | Paginación y proyecciones SQL para grandes volúmenes. | Could | 5 | Pendiente | Por definir |
| T07 | Informe técnico, registro de pruebas y presentación final (incluye guion docs/PRESENTACION.md). | Must | 5 | Guion de presentación disponible; informe pendiente | S16–S18 |

# 5. Estimación en puntos de historia

La estimación usa puntos de historia en escala de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13), que miden esfuerzo relativo: complejidad, cantidad de trabajo e incertidumbre. La historia de referencia es HU02 (iniciar y cerrar sesión) = 3 puntos; las demás se comparan con ella.

| Puntos | Criterio |
| --- | --- |
| 1–2 | Cambio pequeño o consulta de solo lectura, sin reglas nuevas. |
| 3 | Funcionalidad conocida con pocas validaciones (referencia: HU02). |
| 5 | Varias reglas de negocio o formularios con validaciones en servidor. |
| 8 | Seguridad transversal, archivos o varias entidades involucradas. |
| 13 | Alta incertidumbre: integración externa o concurrencia. |

## 5.1 Justificación por historia

| ID | Pts | Justificación de la dificultad |
| --- | --- | --- |
| HU01 | 5 | Formulario, reglas de contraseña, correo normalizado y único, tres roles. |
| HU02 | 3 | Login y logout con JWT; patrón conocido. |
| HU03 | 8 | Seguridad transversal: rol, propietario y cuenta activa en cada operación. |
| HU04 | 3 | Acción administrativa simple sobre un campo de estado. |
| HU05 | 5 | Dos formularios con validaciones y foto; invalida la aprobación al cambiar. |
| HU06 | 8 | Carga multipart, tipos y tamaño, almacenamiento privado y reinicio de revisión. |
| HU07 | 5 | Revisión por documento y por perfil con reglas de completitud. |
| HU08 | 5 | Relación con comunas e instituciones explícitas. |
| HU09 | 3 | Cálculo derivado de contratos activos y restricción de capacidad. |
| HU10 | 2 | Relación muchos a muchos idempotente. |
| HU11 | 5 | Consulta con varios filtros: aprobación, cuenta activa, cupos, comuna e institución. |
| HU12 | 13 | Integración externa con Google Places, manejo de fallos y pruebas con doble del SDK. |
| HU13 | 2 | Vista de solo lectura con DTO público. |
| HU14 | 5 | Creación de solicitud con estimación del servidor y validaciones. |
| HU15 | 3 | Transición de estado y validación del margen de precio. |
| HU16 | 13 | Transacción con bloqueos, concurrencia, contrato y notificaciones. |
| HU17 | 2 | Consulta de contrato en el panel. |
| HU18 | 5 | Institución con logo, colores de tema y aislamiento de datos de familias. |
| HU19 | 3 | Notificaciones persistentes y marcado como leída. |
| HU20 | 13 | Integración de pagos externa (fuera del alcance actual). |
| HU21 | 8 | Envío de correos, tokens de recuperación y verificación (fuera del alcance actual). |

## 5.2 Totales y velocidad

| Épica | Puntos |
| --- | --- |
| E1 Acceso y cuentas | 22 |
| E2 Furgonista | 24 |
| E5 Administración | 5 |
| E3 Apoderado | 42 |
| E4 Colegio | 5 |
| E6 Fuera del alcance actual | 21 |
| Total historias de usuario | 119 |

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Historias del alcance del prototipo (Must y Should) | 98 puntos |
| Historias fuera del alcance actual (Could) | 21 puntos |
| Ítems técnicos | 44 puntos |
| Total del Product Backlog | 163 puntos |
| Sprints de desarrollo funcional (S5 a S12) | 8 sprints semanales |
| Velocidad media requerida para el alcance | 98 ÷ 8 ≈ 12 puntos por sprint |
| Ítems técnicos en sprints de integración y cierre (S12 a S18) | 26 puntos Must/Should; T05 y T06 quedan fuera del prototipo |

Una velocidad cercana a 12 puntos por sprint es coherente con un equipo de dos integrantes en sprints de una semana, que además comparten la carga académica del semestre. Las historias de 13 puntos (HU12 y HU16) concentran el mayor riesgo técnico y por eso tienen pruebas específicas de integración y concurrencia.