FURGONAPP

Plan de Pruebas y Evidencias

Estrategia, pruebas por sprint y registro de resultados

| Proyecto | FurgonApp · Seguridad y transporte al alcance del bolsillo |
| --- | --- |
| Integrantes | Juan Fuentes · Sebastián Méndez |
| Carrera y sede | Ingeniería Informática · Sede San Joaquín |
| Fecha y versión | Octubre 2026 · Semana 9 de 18 · Versión 1.0 |

# 1. Objetivo y alcance

Validar que el prototipo cumple los criterios de aceptación y los requisitos no funcionales. La matriz abarca roles, formularios, cupos, solicitudes y mapa. Las pruebas usan datos ficticios: el perfil test de Spring carga fixtures aislados y las pruebas de navegador usan un backend en el puerto 8081 para no modificar la base local.

# 2. Estrategia y estado por tipo de prueba

| Tipo | Herramienta y comando | Estado |
| --- | --- | --- |
| Unitarias e integración backend | JUnit 5, Spring Boot Test, MockMvc · mvn clean verify (en backend) | 19 pruebas en el repositorio; 18 aprobadas el 28 sep (la de presentación se agregó el 7 oct) |
| Integración API HTTP | Node test runner · node scripts/test-api.mjs (base en memoria, puerto 8081) | 11 pruebas aprobadas el 23 sep |
| Navegador (E2E) | Playwright · npm run test:e2e (en frontend) | 12 pruebas aprobadas el 28 sep |
| Rendimiento | Propuesta: k6 o JMeter sobre /api/search/drivers y /api/quotes/{id}/accept | Planificadas para S15 (metas en RNF07) |
| Seguridad | Pruebas automatizadas de roles, tokens y documentos; propuesta: OWASP ZAP y auditoría de dependencias (mvn, npm audit) | Parcial: casos de acceso cubiertos; escaneo pendiente |
| Despliegue | docker compose up --build con PostgreSQL | Planificado para S12–S13 (aún no ejecutado) |

# 3. Inventario de pruebas automatizadas

## 3.1 Backend (JUnit / MockMvc)

| Clase | Prueba | Qué verifica |
| --- | --- | --- |
| AccountIntegrationTest | registrationPersistsHashedPasswordAndLoginUsesNormalizedEmail | Registro con BCrypt y login con correo normalizado |
| AccountIntegrationTest | driverStartsIncompleteWithNoFabricatedVehicleOrDocuments | El furgonista parte INCOMPLETO, sin datos inventados |
| AccountIntegrationTest | schoolGetsWorkspaceToCreateRealInstitution | El colegio puede crear su institución |
| AccountIntegrationTest | publicCannotCreateAdminOrUseDemoEntry | No se puede registrar ADMIN ni usar acceso demo |
| AccountIntegrationTest | weakPasswordsAndInvalidRolesAreRejected | Rechazo de contraseñas débiles y roles inválidos |
| AccountIntegrationTest | disabledUsersCannotLoginOrReuseTheirToken | Cuenta desactivada sin login ni token |
| AccountIntegrationTest | wrongCredentialsAndCrossRoleAccessFail | Credenciales erróneas y acceso cruzado fallan |
| WorkflowIntegrationTest | fullWorkflowReservesExactlyOneSeatAndNotifiesBothParties | Flujo completo reserva un cupo y notifica |
| WorkflowIntegrationTest | acceptedQuoteCannotCreateASecondContract | Sin contrato duplicado |
| WorkflowIntegrationTest | priceCeilingAndPositiveIntegerAmountAreEnforced | Tope y validez del precio |
| WorkflowIntegrationTest | searchExcludesPendingFullWrongAreaAndInactiveDrivers | Búsqueda excluye no aptos |
| WorkflowIntegrationTest | privateDocumentsAndRoleActionsAreProtected | Documentos privados protegidos |
| WorkflowIntegrationTest | guardianCanSaveMoreThanOneInstitutionIdempotently | Instituciones sin duplicados |
| WorkflowIntegrationTest | capacityCannotBeReducedBelowActiveContracts | Capacidad no menor a la ocupación |
| WorkflowIntegrationTest | rejectedDocumentInvalidatesPublicApproval | Documento rechazado quita aprobación |
| WorkflowIntegrationTest | uploadRequiresReviewBeforeApproval | Carga exige revisión antes de aprobar |
| WorkflowIntegrationTest | deactivationBlocksAnAlreadyIssuedJwt | Desactivación bloquea JWT emitido |
| WorkflowIntegrationTest | simultaneousAcceptancesCannotOverbookTheLastSeat | Concurrencia: sin sobreventa del último cupo |
| PresentationIntegrationTest | preparedAccountsCanCompleteWorkflowAndRestartPreservesProgress | Cuentas de presentación completan el flujo y conservan avance |

## 3.2 API HTTP (scripts/test-api.mjs)

Búsqueda solo de furgonistas aprobados y disponibles en la zona e institución.

Guardado idempotente de varias instituciones.

Tema del colegio persistente; el colegio no ve contratos de las familias.

Documentos privados solo para el dueño o el administrador.

Validación de precio: exceso, cero y rol incorrecto.

Aceptación atómica: contrato, cupo y notificaciones.

Cotización aceptada no se acepta dos veces ni se rechaza.

Capacidad no reducible bajo contratos activos.

Reemplazo de documento quita aprobación hasta revisión.

Dos aceptaciones simultáneas por el último cupo: un contrato y un conflicto.

Desactivar cuenta bloquea el token emitido.

## 3.3 Navegador (Playwright)

| Archivo | Prueba |
| --- | --- |
| accounts.spec.ts | Registro, logout y login para cada rol público |
| accounts.spec.ts | Login inválido muestra error; el registro no ofrece ADMIN |
| accounts.spec.ts | Rutas sin sesión vuelven al login; admin ingresa con contraseña |
| maps.spec.ts | Sin clave de Google se bloquea la búsqueda por dirección |
| maps.spec.ts | La dirección de Google define la comuna; editar limpia resultados |
| maps.spec.ts | Fallo de red de Google es accionable y no permite buscar |
| maps.spec.ts | La comuna chilena tiene prioridad sobre ciudad y provincia |
| maps.spec.ts | Rechazo tardío de autorización invalida la ubicación |
| workflow.spec.ts | Colegio → búsqueda → cotización → oferta → contrato → admin |
| workflow.spec.ts | Navegación móvil de cuatro roles sin desbordamiento |
| workflow.spec.ts | URL de otro rol redirige al rol autenticado |
| workflow.spec.ts | Furgonista carga documento y admin revisa documento y perfil |

# 4. Casos de prueba pendientes

| ID | Tipo | Caso | Resultado esperado | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-D01 | Despliegue | docker compose up --build en un equipo limpio con .env completo. | Tres servicios activos; login y flujo completo sobre PostgreSQL. | S12–S13 |
| CP-D02 | Integración | Repetir mvn verify y test-api.mjs apuntando a PostgreSQL. | Mismos resultados que con H2. | S13 |
| CP-D03 | Concurrencia | Aceptaciones simultáneas por el último cupo en PostgreSQL. | Un éxito y un 409. | S13 |
| CP-R01 | Rendimiento | 50 usuarios concurrentes buscando durante 2 minutos. | p95 < 2 s y 0% de errores. | S15 |
| CP-R02 | Rendimiento | Lighthouse en panel del apoderado, vista móvil. | Rendimiento ≥ 70 y accesibilidad ≥ 90. | S15 |
| CP-S01 | Seguridad | Más de 30 logins fallidos desde una IP en 15 minutos. | 429. | S14 |
| CP-S02 | Seguridad | Carga de archivo de más de 5 MB o tipo no permitido. | Rechazo con mensaje. | S14 |
| CP-S03 | Seguridad | Escaneo OWASP ZAP y auditoría de dependencias. | Sin hallazgos de severidad alta. | S14 |
| CP-S04 | Seguridad | Inyección SQL en parámetros de búsqueda. | Sin error de servidor ni filtración. | S14 |

# 5. Pruebas por sprint

| Sprint | Fechas | Pruebas | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 12 ago – 18 ago | Revisión de requisitos y del prototipo UI/UX (sin código). | Revisado por el equipo en la revisión semanal |
| S2 | 19 ago – 25 ago | Revisión de requisitos y del prototipo UI/UX (sin código). | Revisado por el equipo en la revisión semanal |
| S3 | 26 ago – 1 sept | Revisión de requisitos y del prototipo UI/UX (sin código). | Revisado por el equipo en la revisión semanal |
| S4 | 2 sept – 8 sept | Revisión de requisitos y del prototipo UI/UX (sin código). | Revisado por el equipo en la revisión semanal |
| S5 | 9 sept – 15 sept | Validación manual de cada módulo antes de integrar. | Validado por el equipo (sin registro automatizado) |
| S6 | 16 sept – 22 sept | Validación manual de cada módulo antes de integrar. | Validado por el equipo (sin registro automatizado) |
| S7 | 23 sept – 29 sept | 23 sep: 11 JUnit, 11 API HTTP, 4 + 5 Playwright. 28 sep: 18 Java, 12 Playwright. | Aprobadas (docs/VALIDATION.md) |
| S8 | 30 sept – 6 oct | Ejecución de las suites existentes antes de integrar correcciones. | Suites del 28 sep vigentes |
| S9 | 7 oct – 13 oct | PresentationIntegrationTest agregado (7 oct), incluido en mvn clean verify. | Incluido en la suite del backend |
| S10 | 14 oct – 20 oct | Regresión de las suites existentes; navegación responsive; Google Maps con clave real. | Planificado |
| S11 | 21 oct – 27 oct | Regresión de las suites existentes; navegación responsive; Google Maps con clave real. | Planificado |
| S12 | 28 oct – 3 nov | CP-D01 a CP-D03 (Docker y PostgreSQL). | Planificado |
| S13 | 4 nov – 10 nov | CP-D01 a CP-D03 (Docker y PostgreSQL). | Planificado |
| S14 | 11 nov – 17 nov | CP-S01 a CP-S04 (seguridad). | Planificado |
| S15 | 18 nov – 24 nov | CP-R01 y CP-R02 (rendimiento). | Planificado |
| S16 | 25 nov – 1 dic | Regresión completa y verificación de criterios de aceptación. | Planificado |
| S17 | 2 dic – 8 dic | Regresión completa y verificación de criterios de aceptación. | Planificado |
| S18 | 9 dic – 9 dic | Regresión completa y verificación de criterios de aceptación. | Planificado |

# 6. Evidencias disponibles

| Evidencia | Ubicación en el repositorio |
| --- | --- |
| Registro de validación con resultados y límites | docs/VALIDATION.md |
| Dashboard del furgonista tras aceptar una oferta (13/20 ocupados) | docs/screenshots/furgonista-desktop.png |
| Vista móvil del apoderado con institución guardada | docs/screenshots/apoderado-mobile.png |
| Búsqueda real con Google Maps (Avenida Macul) | docs/screenshots/google-maps-live.png |
| Pantallas de login y registro | docs/screenshots/login.png, registro.png |

Procedimiento: en cada nueva ejecución se adjunta la salida de consola o el reporte (target/surefire-reports, playwright-report) con fecha y responsable.