}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Sebastián Méndez Juan Fuentes |
| --- | --- |
| Rut | 19845443-5 20839282-4 |
| Carrera | Ingeniería Informática |
| Sede | San Joaquín |

2. Descripción Proyecto APT

FURGONAPP es una aplicación web adaptable que busca reunir en un solo lugar la información del transporte escolar. La plataforma permitirá que colegios, furgonistas y apoderados tengan perfiles distintos según sus necesidades. Entre sus funciones se considera el registro de usuarios, la publicación de servicios de transporte, la búsqueda por sectores, la consulta de cupos disponibles y la administración de solicitudes. También se integrará un servicio de mapas para apoyar la ubicación de zonas de cobertura. Con este proyecto se aplicarán conocimientos de desarrollo web, análisis de requerimientos, bases de datos, experiencia de usuario e integración de servicios externos. El resultado que se espera es un prototipo funcional que ayude a ordenar la comunicación y haga más clara la gestión de los cupos.

| Nombre del proyecto | FURGONAPP |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software web; análisis de requerimientos, diseño y administración de bases de datos, experiencia de usuario e integración de servicios. |
| Competencias | Analizar requerimientos y proponer una solución informática, desarrollar componentes frontend y backend, diseñar una base de datos, integrar servicios de mapas o geolocalización y realizar pruebas funcionales considerando la seguridad de la información. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Actualmente, gran parte de la coordinación del transporte escolar se realiza por llamadas, mensajes o en persona con los furgonistas. Esto puede generar información desactualizada, dudas sobre los cupos disponibles y dificultades para encontrar un servicio que cubra un sector determinado. El problema afecta principalmente a apoderados, furgonistas y colegios que necesitan comunicarse de manera clara y rápida. FURGONAPP entra en el contexto de los servicios de transporte escolar en comunas de Santiago y busca ordenar esa información en una sola plataforma. El tema es relevante para el área de informática porque permite aplicar el desarrollo de software a una necesidad cotidiana y concreta. Su aporte de valor consiste en facilitar la búsqueda de servicios, mejorar la gestión de cupos y reducir errores de comunicación, utilizando datos de prueba durante el desarrollo para resguardar la información. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto tiene como propósito desarrollar un prototipo funcional de FURGONAPP. La aplicación contará con perfiles para colegios, furgonistas y apoderados, de modo que cada usuario pueda acceder a las funciones que le correspondan. Se incluirá el registro e inicio de sesión, la publicación y búsqueda de servicios por sector, la consulta de documentos del conductor, la consulta de cupos y la gestión básica de solicitudes. También se incorporará un servicio de mapas para apoyar la ubicación de zonas de cobertura. El problema se abordará mediante una etapa de análisis, diseño de pantallas y base de datos, desarrollo por módulos, integración y pruebas. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | FURGONAPP se relaciona con el perfil de egreso de Ingeniería Informática porque requiere analizar una necesidad, diseñar una solución y construir una aplicación que funcione de manera integrada. Para desarrollar el proyecto será necesario trabajar con frontend y backend, modelar una base de datos, definir perfiles de usuario e integrar un servicio externo de mapas. También se aplicarán pruebas, control de versiones y medidas básicas de seguridad para el manejo de la información. Estas competencias permiten transformar los requerimientos de los usuarios en funciones concretas y comprobar que la solución responde al problema planteado. |
| Relación con los intereses profesionales | Nuestros intereses profesionales se relacionan con el desarrollo de aplicaciones web, la creación de interfaces y el trabajo con bases de datos y servicios externos. El proyecto permite participar en tareas de frontend y backend, por lo que entrega una experiencia cercana a un proyecto real de desarrollo de software. Además, ayuda a fortalecer la organización del trabajo en equipo, la documentación y la solución de problemas. Realizar FURGONAPP aportará experiencia para futuros trabajos en desarrollo full stack, análisis de requerimientos e integración de sistemas. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es posible de desarrollar durante las 18 semanas del semestre porque se trabajará como un prototipo con un alcance acotado. Se dispone de computadores, conexión a internet, herramientas de desarrollo, control de versiones, base de datos y servicios de mapas con opciones de prueba. El trabajo se dividirá entre los dos integrantes y se revisará semanalmente para detectar atrasos. Entre las principales dificultades se encuentran la coordinación de horarios y la protección de datos personales. Para reducir estos riesgos se usarán datos ficticios, se probará la integración desde las primeras semanas y se priorizarán las funciones esenciales antes de agregar mejoras opcionales. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar un prototipo funcional de una aplicación web responsive que centralice la gestión del transporte escolar entre colegios, furgonistas y apoderados, permitiendo administrar usuarios, servicios, cupos y búsquedas por sector de forma clara y segura. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Identificar los requerimientos principales de colegios, furgonistas y apoderados. Diseñar la interfaz responsive, la arquitectura de la aplicación y el modelo de base de datos. Implementar el registro, inicio de sesión y control de acceso según el tipo de usuario. Desarrollar los módulos de publicación de servicios, búsqueda por sector, solicitudes y control de cupos. Integrar un servicio de mapas para apoyar la búsqueda de zonas de cobertura. Validar el prototipo mediante pruebas funcionales y documentar los resultados del proyecto. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se utilizará una metodología ágil basada en Scrum, adaptada a un equipo de dos integrantes y a las 18 semanas del semestre. El trabajo se organizará en ciclos cortos, con una planificación semanal, revisión de avances y ajustes según los resultados obtenidos. El proyecto comenzará con la definición del alcance y los requerimientos. Luego se diseñarán los flujos de usuario, las pantallas, la base de datos y la estructura general de la aplicación. El desarrollo se realizará por módulos, comenzando por el acceso de usuarios y continuando con los servicios, cupos, búsquedas por sector e integración del mapa. Cada módulo será probado antes de integrarlo con los demás. Juan Fuentes se enfocará en frontend y UI/UX, mientras Sebastian Mendez se enfocará principalmente en backend, base de datos e integración de servicios. Ambos participarán en el análisis de requerimientos, las pruebas, la documentación y la presentación final. Se utilizará un repositorio Git para controlar los cambios y mantener una versión común del proyecto.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Requerimientos y prototipo | Documento con problema, alcance, usuarios, requerimientos y prototipo de las pantallas principales. | Permite comprobar que la solución fue planificada antes de comenzar el desarrollo. |
| Avance | Modelo de datos y diseño técnico | Diagrama de base de datos, relaciones, módulos del sistema y flujo general de la aplicación. | Demuestra que existe una base técnica clara para construir e integrar las funciones. |
| Final | Prototipo funcional FURGONAPP | Aplicación web con perfiles de usuario, servicios, búsqueda por sector, solicitudes y control de cupos. | Evidencia la implementación de las competencias y el cumplimiento del objetivo general. |
| Final | Informe técnico y registro de pruebas | Informe del proceso, capturas, casos de prueba, resultados, dificultades, mejoras y conclusiones. | Respalda el desarrollo realizado y permite revisar la calidad y las limitaciones del prototipo. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo de la actividad. | Señale el nombre de la tarea o actividad. | Describe la tarea o actividad. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Escribe la duración de actividades o tarea. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de la actividad y tareas asociadas. | Escribe las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas para llevar a cabo el plan de trabajo. |
| Análisis de requerimientos | Definir alcance y requisitos | Identificar usuarios, necesidades, funciones principales y límites del prototipo. | Guía APT, documentos compartidos y reuniones del equipo. | 2 semanas | Ambos | Validar prioridades para evitar un alcance demasiado amplio. |
| UI/UX | Diseñar prototipo | Crear flujos de usuario y pantallas adaptables a computador y celular. | Herramienta de prototipado y referencias de diseño web. | 2 semanas | Juan Fuentes | Ajustar las pantallas según la revisión del equipo y del docente. |
| Base de datos y arquitectura | Diseñar datos y módulos | Definir entidades, relaciones, perfiles, permisos y estructura general del sistema. | Modelador de datos, diagramas y motor de base de datos. | 2 semanas | Sebastian Mendez | Usar datos ficticios y considerar la protección de información personal. |
| Desarrollo backend | Implementar usuarios y acceso | Crear API, registro, inicio de sesión, perfiles y validaciones básicas. | Editor de código, framework backend, base de datos y Git. | 4 semanas | Sebastian Mendez | Probar permisos desde el inicio para reducir errores de acceso. |
| Desarrollo frontend | Construir interfaces | Implementar formularios, paneles y vistas responsive conectadas al backend. | Editor de código, framework frontend, prototipo y Git. | 5 semanas | Juan Fuentes | Revisar funcionamiento en distintos tamaños de pantalla. |
| Integración de servicios | Desarrollar cupos, búsqueda y mapas | Implementar servicios publicados, solicitudes, cupos y búsqueda por zona de cobertura. | API de mapas, base de datos, frontend y backend. | 4 semanas | Ambos | La API puede tener límites; se mantendrá una opción de prueba. |
| Pruebas y seguridad | Integrar y probar | Ejecutar casos de prueba, revisar roles, validaciones, errores y funciones principales. | Matriz de pruebas, navegadores, repositorio y datos ficticios. | 3 semanas | Ambos | Priorizar errores que impidan usar el flujo principal. |
| Documentación del proyecto | Preparar informe y entrega | Registrar evidencias, resultados, manual breve, conclusiones y presentación final. | Procesador de texto, capturas, repositorio y presentación. | 3 semanas | Ambos | Actualizar la documentación durante el desarrollo y no solo al final. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Requisitos y alcance | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prototipo UI/UX |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datos y arquitectura |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Backend y usuarios |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frontend responsive |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cupos, búsqueda y mapas |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración y pruebas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |
| Informe y entrega final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X | X |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.