AUTOEVALUACIÓN DEFINICIÓN PROYECTO APT

Fase 1

FURGONAPP

Plataforma web para la gestión del transporte escolar

Asignatura: Capstone (PTY4614)
Carrera: Ingeniería Informática
Sede: San Joaquín
Integrantes: Sebastián Méndez 
Periodo del proyecto: 12 de agosto al 9 de diciembre de 2026

# Resumen / Abstract

FURGONAPP es un proyecto APT orientado al desarrollo de un prototipo funcional de una aplicación web responsive que centralice la información y gestión del transporte escolar. La solución considera perfiles diferenciados para apoderados, furgonistas y colegios, e incorpora funciones de registro e inicio de sesión, publicación y búsqueda de servicios por sector, consulta de cupos, gestión de solicitudes, consulta de antecedentes del conductor e integración de un servicio de mapas para representar zonas de cobertura. El proyecto responde a una problemática asociada a la dispersión de información y a la coordinación mediante llamadas, mensajes o contacto directo, situación que puede provocar información desactualizada y dificultades para encontrar servicios disponibles. Su desarrollo integra competencias de análisis de requerimientos, desarrollo frontend y backend, modelado de datos, integración de servicios, pruebas funcionales, seguridad básica y gestión de proyectos. La metodología de trabajo será ágil y estará basada en Scrum, adaptada a un equipo de dos integrantes y a un periodo de 18 semanas. El resultado esperado es un prototipo integrado, probado y documentado que permita evidenciar el cumplimiento de los objetivos y competencias definidas para la Fase 1 del Proyecto APT.

Palabras clave: transporte escolar, aplicación web, desarrollo full stack, base de datos, Scrum, geolocalización.

FURGONAPP is an APT project focused on the development of a functional prototype of a responsive web application that centralizes school transportation information and management. The solution includes differentiated profiles for parents and guardians, school transport operators, and schools, and incorporates user registration and login, service publication and search by area, availability checking, request management, access to driver background information, and the integration of a map service to represent coverage areas. The project addresses a problem related to dispersed information and coordination through phone calls, messages, or direct contact, which can lead to outdated information and difficulties in finding available services. Its development integrates competencies in requirements analysis, frontend and backend development, data modeling, service integration, functional testing, basic security, and project management. The work methodology will be agile and based on Scrum, adapted to a two-member team and an 18-week period. The expected result is an integrated, tested, and documented prototype that demonstrates the achievement of the objectives and competencies defined for Phase 1 of the APT Project.

Keywords: school transportation, web application, full-stack development, database, Scrum, geolocation.

# 1. Descripción del Proyecto APT

FURGONAPP consiste en el desarrollo de una aplicación web adaptable destinada a reunir en una sola plataforma la información relacionada con servicios de transporte escolar. La aplicación dispondrá de perfiles diferenciados para apoderados, furgonistas y colegios, de modo que cada tipo de usuario acceda únicamente a las funciones correspondientes a su rol.

Entre las funcionalidades consideradas se encuentran el registro de usuarios, el inicio de sesión, la publicación de servicios de transporte, la búsqueda por sectores, la consulta de cupos disponibles, la gestión básica de solicitudes, la consulta de antecedentes del conductor y la integración de un servicio de mapas que permita apoyar la visualización de las zonas de cobertura. El alcance se mantiene deliberadamente acotado a un prototipo funcional para asegurar que el proyecto pueda desarrollarse, integrarse y validarse dentro del periodo académico.

# 2. Relevancia e impacto en el campo laboral

Actualmente, la coordinación del transporte escolar puede depender de llamadas telefónicas, mensajería y contacto directo entre apoderados, furgonistas y colegios. Cuando la información se administra de forma independiente, pueden producirse dificultades para conocer cupos disponibles, identificar qué servicios cubren un sector específico y mantener actualizada la información relevante para los usuarios.

FURGONAPP propone centralizar estas operaciones en una solución web, facilitando la búsqueda de servicios y el control de cupos. Desde el punto de vista laboral, el proyecto es pertinente para Ingeniería Informática porque reproduce un escenario de desarrollo de software en el que es necesario levantar requerimientos, diseñar una solución, implementar componentes frontend y backend, administrar datos, integrar servicios externos y validar el funcionamiento mediante pruebas. Por lo tanto, el proyecto permite aplicar competencias técnicas en un problema concreto y desarrollar experiencia cercana a un proyecto real de software.

# 3. Relación con las competencias del perfil de egreso

El proyecto se relaciona directamente con competencias del perfil de egreso de Ingeniería Informática, ya que exige planificar, construir, integrar y validar una solución de software. Las competencias seleccionadas y su aplicación en FURGONAPP son las siguientes:

| Competencia | Aplicación en FURGONAPP |
| --- | --- |
| Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo con los requerimientos de la organización. | Se analiza la forma actual de coordinación del transporte escolar y se traduce la problemática en requerimientos para una plataforma que centralice servicios, cupos, solicitudes y búsquedas por sector. |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | FURGONAPP se construirá de manera modular mediante frontend, backend, base de datos e integración de servicios, utilizando metodología ágil y control de versiones para mantener un proceso ordenado y verificable. |
| Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. | Se diseñará un modelo de datos para representar usuarios, perfiles, furgonistas, colegios, servicios, zonas de cobertura, cupos y solicitudes, considerando relaciones consistentes y capacidad de crecimiento. |
| Programar consultas o rutinas para manipular información de una base de datos de acuerdo con los requerimientos de la organización. | El backend requerirá consultas y operaciones para registrar, consultar y actualizar usuarios, servicios, cupos, solicitudes y datos asociados a las zonas de cobertura. |
| Construir programas y rutinas de variada complejidad para dar solución a requerimientos de la organización, acordes a tecnologías de mercado y utilizando buenas prácticas de codificación. | Se desarrollarán módulos de autenticación, control de acceso, publicación y búsqueda de servicios, gestión de solicitudes y cupos, aplicando separación de responsabilidades y buenas prácticas de codificación. |
| Realizar pruebas de calidad tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. | Se diseñarán y ejecutarán casos de prueba funcionales para validar autenticación, permisos, formularios, servicios, cupos, solicitudes, búsquedas e integración del mapa, registrando resultados y correcciones. |
| Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica que soporte los procesos de negocio de acuerdo los requerimientos de la organización y estándares industria. | Se definirá la arquitectura general de FURGONAPP, estableciendo la relación entre interfaz, lógica de negocio, base de datos y servicios externos antes de la integración de los módulos. |
| Implementar soluciones sistémicas integrales para automatizar u optimizar procesos de negocio de acuerdo con las necesidades de la organización. | La solución integrará en una misma plataforma operaciones que actualmente pueden gestionarse por medios separados, permitiendo demostrar un flujo digital centralizado para los actores del transporte escolar. |
| Resolver las vulnerabilidades sistémicas para asegurar que el software construido cumple las normas de seguridad exigidas por la industria. | El prototipo considerará autenticación, permisos según tipo de usuario, validación de entradas y protección básica de la información; durante el desarrollo se utilizarán datos ficticios para reducir exposición de datos personales. |
| Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo con los requerimientos de la organización. | El proyecto dispone de objetivos, responsables, recursos, Carta Gantt, hitos y revisiones semanales, permitiendo controlar alcance, tiempos, dependencias y prioridades durante las 18 semanas. |
| Administrar la configuración de ambientes, servicios de aplicaciones y bases de datos en un entorno empresarial simulado a fin de habilitar operatividad o asegurar la continuidad de los sistemas que apoyan los procesos de negocio de acuerdo con los estándares definidos por la industria. | Durante el desarrollo se configurarán los ambientes necesarios para ejecutar la aplicación, conectar el backend con la base de datos y habilitar los servicios externos requeridos por el prototipo. |

## 3.1 Competencias genéricas vinculadas

| Competencia genérica | Aplicación en FURGONAPP |
| --- | --- |
| Comunicar en forma oral y escrita diferentes mensajes, utilizando herramientas lingüísticas funcionales con propósitos específicos en diversos contextos sociolaborales y disciplinares. | Se aplicará en la documentación técnica, reuniones de seguimiento, presentación de avances, comunicación entre integrantes y exposición final del proyecto. |
| Capacidad para generar ideas, soluciones o procesos innovadores que respondan a oportunidades, necesidades y demandas productivas o sociales, en colaboración con otros y asumiendo riesgos calculados. | FURGONAPP plantea una alternativa digital para centralizar información y coordinación del transporte escolar, desarrollada colaborativamente y con un alcance ajustado a los riesgos y al tiempo disponible. |

# 4. Relación con los intereses profesionales

El proyecto se relaciona con intereses profesionales asociados al desarrollo de aplicaciones web, diseño de interfaces, trabajo con bases de datos e integración de servicios externos. FURGONAPP permite abordar tanto frontend como backend, lo que entrega una experiencia integral de desarrollo y fortalece conocimientos relevantes para desempeños futuros en desarrollo full stack, análisis de requerimientos e integración de sistemas.

Además del componente técnico, el proyecto permite reforzar habilidades de organización, documentación, coordinación de tareas y resolución de problemas. Esto resulta especialmente pertinente porque el trabajo se divide por áreas de responsabilidad, pero requiere integración continua entre ambos integrantes para que la solución funcione como un único producto.

# 5. Factibilidad del proyecto

FURGONAPP es factible de desarrollar dentro de la asignatura porque se ha definido como un prototipo funcional con un alcance limitado a las características esenciales. El periodo de trabajo contempla 18 semanas, desde el 12 de agosto hasta el 9 de diciembre de 2026, y las actividades se distribuyen desde el análisis inicial hasta la integración, las pruebas y la entrega final.

Los recursos necesarios se encuentran disponibles: computadores, conexión a Internet, editor de código, frameworks de desarrollo web, motor de base de datos, repositorio Git, herramientas de prototipado y servicios de mapas con opciones de prueba. El trabajo se divide entre los dos integrantes para permitir avances paralelos en frontend, backend y diseño técnico.

Las principales dificultades previstas son la coordinación de horarios, el crecimiento excesivo del alcance, posibles limitaciones de la API de mapas y el manejo de información personal. Para abordarlas, se realizarán revisiones semanales, se priorizarán las funciones esenciales, la integración del servicio externo se probará de manera temprana y durante el desarrollo se utilizarán datos ficticios para evitar la exposición de información real.

# 6. Objetivos

## 6.1 Objetivo general

Desarrollar un prototipo funcional de una aplicación web responsive que centralice la gestión del transporte escolar entre colegios, furgonistas y apoderados, permitiendo administrar usuarios, servicios, cupos y búsquedas por sector de forma clara y segura.

## 6.2 Objetivos específicos

Identificar los requerimientos principales de colegios, furgonistas y apoderados.

Diseñar la interfaz responsive, la arquitectura de la aplicación y el modelo de base de datos.

Implementar el registro, inicio de sesión y control de acceso según el tipo de usuario.

Desarrollar los módulos de publicación de servicios, búsqueda por sector, solicitudes y control de cupos.

Integrar un servicio de mapas para apoyar la búsqueda y representación de zonas de cobertura.

Validar el prototipo mediante pruebas funcionales y documentar los resultados del proyecto.

# 7. Metodología de trabajo

Se utilizará una metodología ágil basada en Scrum, adaptada a un equipo de dos integrantes y a las 18 semanas del semestre. El trabajo se organizará en ciclos cortos con planificación, ejecución, revisión de avances y ajustes según los resultados obtenidos. Esta adaptación permite mantener visibilidad sobre el progreso, detectar impedimentos y priorizar las funciones que aportan mayor valor al prototipo (Schwaber & Sutherland, 2020).

El proceso comenzará con la definición del alcance y los requerimientos. Posteriormente se diseñarán los flujos de usuario, las pantallas, el modelo de datos y la arquitectura general. El desarrollo se realizará por módulos, comenzando por la gestión de usuarios y continuando con servicios, cupos, solicitudes, búsqueda por sector e integración del mapa. Cada módulo será probado antes de integrarse con los demás componentes.

## 7.1 Distribución de responsabilidades

| Responsable | Área principal | Funciones |
| --- | --- | --- |
| Juan Fuentes | Frontend y UI/UX | Diseño de interfaces, flujos de usuario, prototipos, vistas responsive y conexión de la interfaz con los servicios del backend. |
| Sebastián Méndez | Backend, base de datos e integración | Lógica del sistema, modelo de datos, autenticación, control de acceso, servicios backend e integración de APIs externas. |
| Ambos integrantes | Actividades compartidas | Análisis de requerimientos, integración final, pruebas funcionales, documentación, seguimiento de avances y presentación del proyecto. |

# 8. Plan de trabajo

El plan de trabajo organiza las actividades necesarias para cumplir los objetivos, considerando recursos, duración, responsables, facilitadores y posibles obstaculizadores. La planificación se desarrolla entre el 12 de agosto y el 9 de diciembre de 2026.

| Competencia / área | Actividad | Descripción | Recursos | Duración | Responsable | Facilitadores | Obstaculizadores / respuesta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Análisis de requerimientos | Definir alcance y requisitos | Identificar usuarios, necesidades, funciones principales y límites del prototipo. | Guía APT, documentos compartidos, reuniones del equipo. | 12-25 ago. (2 sem.) | Ambos | Guía y alcance inicial claros. | Crecimiento del alcance; se priorizarán funciones esenciales. |
| UI/UX | Diseñar prototipo | Crear flujos de usuario y pantallas adaptables a computador y celular. | Herramienta de prototipado, referencias de diseño web. | 19 ago.-8 sep. (3 sem.) | Juan Fuentes | Disponibilidad de herramientas de prototipado. | Cambios de diseño; se validará progresivamente. |
| Base de datos y arquitectura | Diseñar datos y módulos | Definir entidades, relaciones, perfiles, permisos y estructura general. | Modelador de datos, diagramas, motor de base de datos. | 26 ago.-15 sep. (3 sem.) | Sebastián Méndez | Requerimientos definidos y datos ficticios. | Cambios en entidades; se revisarán relaciones antes de implementar. |
| Desarrollo backend | Implementar usuarios y acceso | Crear servicios, registro, inicio de sesión, perfiles y validaciones. | Editor de código, framework backend, base de datos, Git. | 9 sep.-6 oct. (4 sem.) | Sebastián Méndez | Arquitectura y modelo de datos disponibles. | Errores de permisos; pruebas tempranas de autenticación. |
| Desarrollo frontend | Construir interfaces | Implementar formularios, paneles y vistas responsive conectadas al backend. | Editor de código, framework frontend, prototipo, Git. | 16 sep.-20 oct. (5 sem.) | Juan Fuentes | Prototipo visual y endpoints definidos. | Diferencias entre dispositivos; pruebas responsive continuas. |
| Integración de servicios | Desarrollar cupos, búsqueda y mapas | Implementar servicios publicados, solicitudes, cupos y búsqueda por zona. | API de mapas, base de datos, frontend y backend. | 7 oct.-3 nov. (4 sem.) | Ambos | Componentes principales ya desarrollados. | Límites o cambios de API; pruebas anticipadas y alternativa de prueba. |
| Pruebas y seguridad | Integrar y probar | Ejecutar casos de prueba, revisar roles, validaciones, errores y flujo principal. | Matriz de pruebas, navegadores, repositorio, datos ficticios. | 28 oct.-1 dic. (5 sem.) | Ambos | Módulos disponibles para pruebas integrales. | Errores de integración; priorización por criticidad. |
| Documentación y entrega | Preparar informe y entrega | Registrar evidencias, resultados, manual breve, conclusiones y presentación final. | Procesador de texto, capturas, repositorio, presentación. | 25 nov.-9 dic. (3 sem.) | Ambos | Registro continuo de avances. | Acumulación de documentación; actualización durante todo el proyecto. |

## 8.1 Hitos clave

Hito 1 - Requerimientos definidos: Alcance, usuarios, necesidades y funcionalidades esenciales documentadas.

Hito 2 - Diseño técnico completado: Prototipo UI/UX, arquitectura y modelo de datos definidos.

Hito 3 - Gestión de usuarios operativa: Registro, inicio de sesión, perfiles y permisos funcionando.

Hito 4 - Funcionalidades principales implementadas: Servicios, cupos, solicitudes y búsqueda por sector disponibles.

Hito 5 - Integración de mapas completada: Visualización de zonas de cobertura incorporada al prototipo.

Hito 6 - Prototipo integrado y probado: Frontend, backend, base de datos y servicios funcionando en conjunto y validados.

Hito 7 - Entrega final: Prototipo funcional, evidencias, pruebas y documentación terminadas al 9 de diciembre de 2026.

# 9. Evidencias del proyecto

Las evidencias seleccionadas permiten demostrar el avance desde la definición del problema hasta la validación del prototipo final. Cada evidencia está vinculada con actividades concretas del plan de trabajo y con los objetivos del proyecto.

| Tipo | Evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Requerimientos y prototipo | Documento con problema, alcance, usuarios, requerimientos y pantallas principales. | Permite verificar que la solución fue analizada y planificada antes de comenzar el desarrollo. |
| Avance | Modelo de datos y diseño técnico | Diagrama de base de datos, relaciones, módulos del sistema y flujo general de la aplicación. | Demuestra que existe una base técnica coherente para construir e integrar las funciones. |
| Final | Prototipo funcional FURGONAPP | Aplicación web con perfiles, servicios, búsqueda por sector, solicitudes, cupos e integración de mapas. | Evidencia la implementación de las competencias técnicas y el cumplimiento del objetivo general. |
| Final | Informe técnico y registro de pruebas | Informe del proceso, capturas, casos de prueba, resultados, dificultades, mejoras y conclusiones. | Permite verificar la calidad del prototipo, documentar los resultados y respaldar las decisiones tomadas durante el desarrollo. |

# 10. Indicadores de calidad disciplinarios aplicados

De acuerdo con las competencias involucradas en el proyecto, se seleccionan los siguientes indicadores de calidad disciplinarios. Todos están contemplados dentro del diseño y planificación de FURGONAPP:

| Código | Indicador | Estado | Aplicación en FURGONAPP |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Diseña pruebas de validación de productos y procesos. | Presente | Se contempla una matriz de pruebas y casos funcionales para los módulos principales. |
| 1.2 | Aplica pruebas de validación de productos y procesos. | Presente | La fase de integración incluye ejecución de pruebas sobre roles, validaciones y flujo principal. |
| 1.3 | Desarrolla mejoras al producto a partir de los resultados. | Presente | Los errores encontrados serán priorizados y corregidos antes de la entrega final. |
| 2.1 | Planifica proyectos informáticos según requerimientos. | Presente | Se dispone de alcance, objetivos, responsables, recursos, Carta Gantt e hitos. |
| 2.2 | Controla proyectos informáticos según requerimientos. | Presente | Se consideran revisiones semanales, seguimiento de avances y ajustes de prioridades. |
| 3.1 | Diseña modelos de datos escalables. | Presente | El proyecto contempla diseño de entidades y relaciones antes de la implementación. |
| 3.2 | Implementa modelos de datos escalables. | Presente | El modelo será llevado a una base de datos funcional conectada al backend. |
| 4.1 | Construye una solución de software sistematizando el desarrollo. | Presente | El desarrollo se divide en módulos y ciclos cortos con control de versiones. |
| 4.2 | Integra los componentes de una solución de software. | Presente | Se integrarán frontend, backend, base de datos y API de mapas. |
| 4.3 | Implanta una solución de software. | Presente | El cierre contempla un prototipo funcional integrado, probado y preparado para demostración y entrega. |

# 11. Autoevaluación de la Fase 1

La revisión del proyecto frente a la pauta permite identificar un alto nivel de coherencia entre el problema, los objetivos, la metodología, el plan de trabajo y las evidencias. La siguiente síntesis muestra las fortalezas observadas y los aspectos que deben mantenerse bajo seguimiento durante el desarrollo.

| Aspecto | Nivel | Fortaleza evidenciada | Seguimiento / mejora |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción y relevancia | Completamente logrado | El proyecto está definido, su problemática es concreta y su relación con el desarrollo de software es explícita. | Mantener el alcance centrado en el prototipo y evitar incorporar funciones no prioritarias. |
| Perfil de egreso | Completamente logrado | Se relacionan de forma explícita las competencias técnicas y genéricas pertinentes del perfil de egreso con actividades concretas de FURGONAPP. | Conservar evidencia técnica de cada competencia durante la implementación. |
| Intereses profesionales | Completamente logrado | El proyecto se conecta con desarrollo full stack, UI/UX, bases de datos e integración de sistemas. | Documentar aprendizajes individuales de cada integrante. |
| Factibilidad | Completamente logrado | Se consideran tiempo, recursos, división del trabajo, dificultades y medidas de respuesta. | Revisar semanalmente riesgos de tiempo e integración. |
| Objetivos | Completamente logrado | Los objetivos están redactados con acciones concretas y son coherentes con el problema. | Controlar que las funciones nuevas se relacionen con un objetivo definido. |
| Metodología | Completamente logrado | La metodología ágil basada en Scrum organiza desarrollo, revisión e integración progresiva. | Registrar acuerdos y avances de las revisiones semanales. |
| Plan de trabajo | Completamente logrado | Incluye actividades, recursos, duración, responsables, facilitadores y obstaculizadores. | Actualizar la planificación si existe un cambio real de fechas o dependencias. |
| Evidencias | Completamente logrado | Las evidencias de avance y finales permiten verificar diseño, implementación y validación. | Guardar capturas, pruebas y versiones relevantes desde etapas tempranas. |
| Aspectos formales | Completamente logrado | El informe utiliza estructura formal, redacción coherente y referencias identificables. | Realizar una revisión final de ortografía y formato antes de la entrega. |
| Indicadores de calidad | Completamente logrado | Los indicadores disciplinarios pertinentes fueron seleccionados y relacionados con actividades concretas. | Asegurar que la evidencia final demuestre efectivamente su aplicación. |

# 12. Individual Conclusions

## 12.1 Individual Conclusion

The definition of FURGONAPP establishes a clear foundation for developing the project during the semester, since an identified problem, a limited scope, coherent objectives, and a plan that distributes activities progressively are in place. From my area of responsibility, the project will allow me to apply knowledge of backend development, data modeling, authentication, and service integration, as well as participate in testing and documentation. I consider one of the main strengths of the proposal to be that the essential functions are directly related to a specific need and can be implemented in modules. During the following phases, it will be necessary to maintain scope control, validate component integration at an early stage, and record evidence of each advance to ensure the achievement of the objectives.

# 13. Individual Reflections

## 13.1 Reflection - Sebastián Méndez

The self-assessment of this first phase allowed me to confirm that the technical definition of the project does not depend solely on programming an application, but also on justifying its need, establishing a realistic scope, and relating each activity to a competency and a piece of evidence. My main strength lies in planning the backend, the database, and the technical integration; however, I must pay special attention to time estimation and test documentation, because these elements will be necessary to demonstrate progress and not only the final result. For the next phases, I intend to work with small deliverables, validate each module before integrating it, and keep the project repository and documentation up to date.

# 14. Referencias

Duoc UC. (2026). Guía Estudiante - Definición Proyecto APT, Fase 1

Duoc UC. (2026). Autoevaluación Definición Proyecto APT, Fase 1

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide: The definitive guide to Scrum: The rules of the game. Scrum Guides.